# 📋 QA Sprint 3 — Resumen Ejecutivo de Cambios y Diagnóstico

Proyecto: SansiFolios — Gestor de Portafolios

Sprint: 3 (Final)

Fecha: 2026-05-10

Equipo: QA

Autor: QA Lead

---

## 1. Modificaciones Realizadas

### 1.1 Corrección de Conflictos

#### ✅ Merge Conflict — resources/views/menu.blade.php

- Ubicación: Líneas 521–525

- Problema: Marcadores de merge (>>>>>>) se renderizaban como texto visible en la interfaz del sidebar.

- Causa: Conflicto no resuelto entre la rama HEAD (texto hardcodeado Portafolios) y el commit 3d7d173 (versión internacionalizada {{ __('app.menu.portafolios') }}).

- Resolución: Se mantuvo la versión internacionalizada {{ __('app.menu.portafolios') }} para compatibilidad con HU-16 (Multi-idioma).

`diff

...

-Portafolios

-=======

- {{ __('app.menu.portafolios') }}

->>>>>>> 3d7d17730f5d487b225a3e5836a0bcfb9a318195

+                    {{ __('app.menu.portafolios') }}

`

#### ✅ Error de Sintaxis — tests/e2e/2do_Sprint/HU_09.spec.js

- Ubicación: Línea 265

- Problema: Assertion rota await expect(notificationBell).toBe   }); — sintaxis incompleta que impide compilación de toda la suite HU-09.

- Resolución: Se corrigió a .toBeVisible() con el selector .tb-bell que existe en el DOM actual.

`diff

- const notificationBell = page.locator('.topbar').locator('button, i').filter({ has: page.locator('.fa-bell, .icon-bell') }).first();

- await expect(notificationBell).toBe   });

+ const notificationBell = page.locator('.tb-bell');

+ await expect(notificationBell).toBeVisible();

+     });

`

---

### 1.2 Archivos de Tests Automatizados Creados

Se crearon 6 archivos de pruebas E2E con Playwright en tests/e2e/3er_Sprint/:

| Archivo | HU | Tests | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| HU_11.spec.js | HU-11 | 13 | Admin Dashboard: métricas, tabla usuarios, actividad reciente, calendario, sidebar, toggles, seguridad, responsive |
| HU_12.spec.js | HU-12 | 8 | Reportes: selector plantillas, mapeo de datos, exportar PDF, seguridad, aislamiento, responsive |
| HU_13.spec.js | HU-13 | 10 | Portafolios CRUD: crear, validación campos, URL, actualizar, eliminar, seguridad aislamiento, límites |
| HU_15.spec.js | HU-15 | 10 | Notificaciones: envío masivo, individual, validación, recepción, marcar leída, seguridad, CRUD admin |
| HU_16.spec.js | HU-16 | 10 | Multi-idioma: ES/EN/FR, persistencia, idioma no permitido, path traversal, loop, sesión, default |
| REGRESION.spec.js | S1+S2 | 6 | Regresión: login, perfil, dashboard, logout, protección de rutas |

### 1.3 Detalle de Test Cases (TC) por Historia de Usuario

#### 🔷 HU-11: Vista de Administrador Portafolios

- TC-85: Dashboard — Métricas visibles y con datos reales (AUTOMATED)

- TC-86: Dashboard — Verificar métrica Documentos Subidos (AUTOMATED)

- TC-87: Tabla Usuarios Recientes — columnas y datos (AUTOMATED)

- TC-88: Toggle Estado (persistencia BD) (MANUAL)

- TC-88A: Toggle Estado — Cambio visual badge (AUTOMATED)

- TC-89: Toggle rol admin (MANUAL)

- TC-90: Panel Actividad Reciente — muestra acciones (AUTOMATED)

- TC-91: Calendario — Navegación entre meses (AUTOMATED)

- TC-92: Sidebar — Navegación entre vistas (AUTOMATED)

- TC-93: Vista Usuarios — Búsqueda y filtro por estado (AUTOMATED)

- TC-94: Vista Portafolios — Stats y búsqueda (AUTOMATED)

- TC-95: Seguridad — Usuario normal no accede a /admin (AUTOMATED)

- TC-96: Seguridad — Sin sesión redirige a login (AUTOMATED)

- TC-97: Responsive — Admin en viewport móvil (AUTOMATED)

- TC-98: Menú acciones — Se cierra al clic fuera (AUTOMATED)

- TC-99: Logout Admin — Modal confirmación y redirección (AUTOMATED)

- TC-151: Admin — Avatar en Header visible (AUTOMATED)

#### 🔷 HU-12: Reportes de Portafolios

- TC-100: Acceso autenticado a vista Reportes (AUTOMATED)

- TC-101: Selector de plantillas — cambio de template (AUTOMATED)

- TC-102: Datos del usuario mapeados en plantilla CV (AUTOMATED)

- TC-103A: Plantilla muestra foto o placeholder (AUTOMATED)

- TC-104: Botón Exportar PDF visible y funcional (AUTOMATED)

- TC-105: CSS print emulation (MANUAL)

- TC-106: Acceso a /reportes sin sesión redirige a login (AUTOMATED)

- TC-107: Aislamiento — Cada usuario ve sus datos (AUTOMATED)

- TC-108: Previsualización CV en viewport reducido (AUTOMATED)

- TC-152: Reportes — Título de la vista correcto (AUTOMATED)

#### 🔷 HU-13: Creación de Portafolios (Evidencias)

- TC-109: Crear portafolio — datos válidos (API) (AUTOMATED)

- TC-109B: Listar portafolios del usuario (AUTOMATED)

- TC-109C: Dashboard — Portafolios visibles en UI (AUTOMATED)

- TC-110: Crear portafolio — nombre vacío rechazado (AUTOMATED)

- TC-111: Crear portafolio — descripción vacía rechazada (AUTOMATED)

- TC-112: Crear portafolio — URL inválida rechazada (AUTOMATED)

- TC-113: Upload archivo PDF (MANUAL)

- TC-114: Upload archivo .exe rechazado (MANUAL)

- TC-115: Upload archivo >10MB rechazado (MANUAL)

- TC-116: Actualizar portafolio existente (AUTOMATED)

- TC-118: Seguridad — No editar portafolio ajeno (AUTOMATED)

- TC-119: Seguridad — No eliminar portafolio ajeno (AUTOMATED)

- TC-120: Nombre con 256 caracteres rechazado (AUTOMATED)

- TC-153: Portafolios — Verificar existencia de tabs de filtro (AUTOMATED)

#### 🔷 HU-15: Alertas de Notificaciones

- TC-121: Admin — Enviar notificación a todos los usuarios (AUTOMATED)

- TC-122: Admin — Enviar a usuario específico (AUTOMATED)

- TC-123: Validación — Enviar sin título rechazado (AUTOMATED)

- TC-124A: Individual sin destinatario rechazado (API) (AUTOMATED)

- TC-125: Validación — Título > 150 chars rechazado (AUTOMATED)

- TC-127: Usuario recibe notificaciones tipo "todos" (AUTOMATED)

- TC-128: Usuario marca notificación como leída (AUTOMATED)

- TC-129: Seguridad — Usuario normal no envía notificaciones (AUTOMATED)

- TC-131A: Admin — Listar y eliminar notificación (AUTOMATED)

- TC-132: Tipo envío inválido rechazado (AUTOMATED)

- TC-154: Notificaciones — Campana de notificaciones (AUTOMATED)

#### 🔷 HU-16: Soporte Multi-idioma

| TC | Descripción | Tipo | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-133 | Cambiar idioma de Español a Inglés | AUTOMATED | FUNCIONAL |
| TC-134 | Cambiar idioma de Inglés a Francés | AUTOMATED | FUNCIONAL |
| TC-135 | Volver a Español desde otro idioma | AUTOMATED | FUNCIONAL |
| TC-136 | Idioma persiste tras recarga de página | AUTOMATED | FUNCIONAL |
| TC-137 | Idioma no permitido no cambia la sesión | AUTOMATED | SEGURIDAD |
| TC-138 | Path traversal — /lang/../../etc/passwd bloqueado | AUTOMATED | SEGURIDAD |
| TC-139 | /lang/en no genera redirect loop | AUTOMATED | SISTEMA |
| TC-140 | Cambiar idioma no destruye sesión | AUTOMATED | REGRESION |
| TC-141 | Textos del perfil cambian según idioma | AUTOMATED | INTEGRACION |
| TC-142 | Idioma default es español | AUTOMATED | SANIDAD-HUMO |
| TC-155 | Idioma — Dropdown visible en el navbar | AUTOMATED | FUNCIONAL |

#### 🔴 Pruebas de Regresión (Sprint 1 y 2)

- TC-143: Login funcional tras cambios Sprint 3 (AUTOMATED)

- TC-144: Perfil sigue editable y guardable (AUTOMATED)

- TC-145: Trayectoria CRUD (habilidades, experiencia) (MANUAL)

- TC-146: Dashboard usuario muestra stats y portafolios (AUTOMATED)

- TC-146B: Logout con modal de confirmación (AUTOMATED)

- TC-146C: /menu sin autenticación redirige a login (AUTOMATED)

- TC-146D: /perfil sin autenticación redirige a login (AUTOMATED)

### 1.4 Estadísticas de Cobertura

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total Test Cases diseñados | 71 |
| Tests Automatizados (Playwright) | 66 |
| Tests Solo Manuales | 5 |
| Porcentaje Automatizado | 93.0% ✅ (criterio mínimo: 70%) |

#### Tests que permanecen solo MANUAL (5):

| TC | Descripción | Razón |
| --- | --- | --- |
| TC-88 | Toggle estado (persistencia BD) | BUG: no hay endpoint backend, se necesita verificar manualmente |
| TC-89 | Toggle rol admin | BUG: solo cambia DOM, no persiste |
| TC-105 | CSS print emulation | Requiere DevTools → Rendering → Emulate CSS media |
| TC-113/114/115 | Upload archivos reales | Archivos físicos (PDF, .exe, >10MB) complejos en E2E |
| TC-145 | Trayectoria CRUD | Habilidades y experiencia — verificación visual manual |

---

## 2. Diagnóstico de Base de Datos

### 2.1 Información General

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Driver | PostgreSQL (pgsql) |
| Database | postgres |
| Migraciones | 17/17 ejecutadas ✅ |
| Estado | Todas las migraciones ran exitosamente |

### 2.2 Tablas Existentes (16)

| Tabla | Registros | FK hacia |
| --- | --- | --- |
| usuarios | 11 | — (tabla raíz) |
| portafolios | 6 | usuarios.id |
| portafolio_archivos | 1 | portafolios.id |
| notificaciones | 1 | usuarios.id (×2: creado_por, destinatario_id) |
| actividades_log | 377 | usuarios.id |
| habilidades | — | usuarios.id |
| experiencias | — | usuarios.id |
| formaciones | — | usuarios.id |
| certificaciones | — | usuarios.id |
| redes_perfil | — | usuarios.id |
| sesiones_usuario | — | usuarios.id |
| tokens_recuperacion | — | usuarios.id |
| roles | — | — |
| usuario_roles | — | usuarios.id, roles.id |
| busquedas | — | — |
| migrations | 17 | — (sistema Laravel) |

### 2.3 Estructura de Tabla usuarios

| Columna | Tipo | Nullable | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| id | integer | NO | autoincrement |
| nombre | varchar | NO | — |
| email | varchar | NO | — (unique) |
| contrasena | varchar | NO | — |
| email_verificado | boolean | YES | false |
| created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
| updated_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
| google_id | varchar | YES | — |
| apellido | varchar | YES | — |
| profesion | varchar(150) | YES | — |
| biografia | text | YES | — |
| foto_perfil | varchar | YES | — |
| activo | boolean | NO | true |
| es_admin | boolean | NO | false |
| motivo_desactivacion | varchar | YES | — |

### 2.4 Estructura de Tabla portafolios

| Columna | Tipo | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | NO |
| nombre | varchar | NO |
| descripcion | text | YES |
| usuario_id | integer | NO |
| created_at | timestamp | YES |
| updated_at | timestamp | YES |
| estado | varchar | NO |
| repositorio_url | varchar | YES |

### 2.5 Estructura de Tabla notificaciones

| Columna | Tipo | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | NO |
| titulo | varchar | NO |
| mensaje | text | NO |
| tipo_envio | varchar | NO |
| destinatario_id | bigint | YES |
| creado_por | bigint | NO |
| leida | boolean | NO |
| created_at | timestamp | YES |
| updated_at | timestamp | YES |

### 2.6 Estructura de Tabla actividades_log

| Columna | Tipo | Nullable |
| --- | --- | --- |
| id | integer | NO |
| usuario_id | integer | YES |
| accion | varchar | NO |
| detalles | jsonb | YES |
| ip_address | inet | YES |
| user_agent | text | YES |
| created_at | timestamp | YES |

---

## 3. Problemas de Base de Datos Detectados

### ⚠️ Problema 1: portafolios.descripcion — Inconsistencia nullable vs required

| Aspecto | Detalle |

|---|---|

| Severidad | 🟡 Media |

| Ubicación | Migración original + PortafolioController.php |

| Descripción | La columna descripcion es nullable=YES en la BD, pero el controller valida con 'descripcion' => 'required|string'. Si existen registros antiguos con NULL, podrían causar errores al renderizar. |

| Recomendación | Crear migración para cambiar a NOT NULL con default vacío, o ajustar la validación. |

### ⚠️ Problema 2: actividades_log — Falta columna updated_at

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Severidad | 🟡 Media |
| Ubicación | Tabla actividades_log |
| Descripción | La BD solo tiene created_at pero no updated_at. La migración usa $table->timestamps() (que crea ambas), pero la tabla pre-existente solo tenía created_at. Si un modelo Eloquent intenta escribir updated_at, lanzará error column "updated_at" does not exist. |
| Recomendación | En el modelo, agregar public $timestamps = false; o const UPDATED_AT = null;, o crear migración para añadir la columna faltante. |

### ⚠️ Problema 3: notificaciones.tipo_envio — Sin constraint ENUM en BD

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Severidad | 🟡 Media |
| Ubicación | Tabla notificaciones, columna tipo_envio |
| Descripción | La migración declara $table->enum('tipo_envio', ['individual', 'todos', 'rol']), pero PostgreSQL almacena los enums de Laravel como varchar simple. No hay CHECK constraint en la BD. Un INSERT directo (sin pasar por Laravel) podría meter valores inválidos. |
| Recomendación | La validación backend (Rule::in) es suficiente mientras no haya acceso directo a la BD. Opcional: agregar CHECK constraint. |

### 🟢 Problema 4: Inconsistencia de tipos integer vs bigint

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Severidad | 🟢 Baja |
| Ubicación | portafolios.usuario_id (integer) vs portafolio_archivos.id (bigint) |
| Descripción | Las tablas del Sprint 1 (usuarios, portafolios) usan integer para IDs, pero las del Sprint 3 (notificaciones, portafolio_archivos) usan bigint. PostgreSQL maneja el cast automáticamente, pero es una inconsistencia de diseño. |
| Recomendación | No es bloqueante. Estandarizar a bigint en futuras migraciones. |

### 🟢 Problema 5: redes_perfil.usuario_id — FK en BD pero no en migración

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Severidad | 🟢 Informativa |
| Ubicación | Tabla redes_perfil |
| Descripción | La migración solo declara $table->unsignedBigInteger('usuario_id') sin ->constrained(), pero la BD sí tiene FK hacia usuarios.id. Fue probablemente añadida manualmente o por otra migración no rastreada. |
| Recomendación | No es un problema, solo documentar. |

---

## 4. Bugs Conocidos para el Equipo de Desarrollo

| # | Bug | Severidad | Archivo | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Métrica "Documentos Subidos" hardcodeada en "4,302" | 🟡 Media | admin.blade.php | ~380 |
| BUG-02 | Toggle Estado/Rol solo cambia DOM, no persiste en BD | 🔴 Alta | admin.blade.php | JS inline |
| BUG-03 | 2 vistas de reportes inconsistentes (1 vs 6 plantillas) | 🟡 Media | reportes.blade.php vs menu.blade.php | — |
| BUG-04 | Vista admin sin soporte multi-idioma (textos hardcodeados en español) | 🟢 Baja | admin.blade.php | Global |

---

## 5. Credenciales de Test

⚠️ Importante: Los tests automatizados usan las siguientes credenciales. Si son diferentes, actualizar los helpers loginAdmin() y loginUsuario() en los archivos .spec.js.

| Rol | Email | Contraseña |
| --- | --- | --- |
| Admin | admin@umss.edu.bo | admin123 |
| Usuario | serpientinon@gmail.com | 12tres45 |

---

## 6. Comandos para Ejecutar Tests

`bash

# Ejecutar todos los tests del Sprint 3

npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/ --headed

# Ejecutar solo una HU

npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/HU_11.spec.js --headed

# Ejecutar en modo UI (interactivo)

npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/ --ui

# Generar reporte HTML

npx playwright test tests/e2e/3er_Sprint/ --reporter=html

`

---

Documento generado automáticamente — Sprint 3 QA, SansiFolios 2026